SENDFLOO · documentation projet

Business Case

SendFloo — Justification économique du projet

| Code document | SF-PMO-BC-002 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Opportunité marché

2. Cible client

3. Volumes prévisionnels

4. Revenus attendus

5. Structure de coûts

6. ROI prévisionnel

7. Risques business

# 1. Opportunité marché

## 1.1 Taille du marché

Selon la Banque Mondiale (Remittance Prices Worldwide, 2024) :

Marché mondial des remittances : 860 Mds USD / an, croissance 5-7 % CAGR.

Afrique subsaharienne : 100 Mds USD, dont environ 25 Mds depuis l'Europe.

Coût moyen mondial d'un transfert (TMT) : 6,18 % en Q2 2024.

Objectif fixé par les Nations Unies (SDG 10.c) : réduire à 3 % d'ici 2030.

## 1.2 Gisement de valeur capturable

Sur le corridor France ↔ Cameroun seul (1,8 Mds €/an), si SendFloo capture 5 % du marché et applique une commission moyenne nette de 1,8 % (vs ~6 % chez les acteurs traditionnels), cela représente :

| Corridor | Volume capté | Commission nette plate-forme | Revenu annuel SendFloo |
| --- | --- | --- | --- |
| France → Cameroun | 5 % × 1,8 Mds = 90 M€ | 1,8 % | 1,62 M€ |
| France → Sénégal | 5 % × 1,2 Mds = 60 M€ | 1,8 % | 1,08 M€ |
| France → Côte d'Ivoire | 5 % × 1,1 Mds = 55 M€ | 1,8 % | 0,99 M€ |
| Total 3 corridors initiaux | 205 M€ | — | 3,69 M€ |

# 2. Cible client

## 2.1 Persona 1 — Solange (cliente diaspora)

Femme, 38 ans, vit à Bondy (93), aide-soignante.

Originaire de Yaoundé. Envoie 250 € tous les 15 du mois à sa mère.

Utilise actuellement Western Union (frais ~17 €) → SendFloo lui coûterait ~5 €.

Économie annuelle : 288 € si SendFloo l'accompagne 24 mois.

Frustration principale : opacité des frais et délais incertains.

## 2.2 Persona 2 — Jules (agent PayBID)

Homme, 32 ans, agent indépendant à Yaoundé (Mvog-Mbi).

Possède un petit local + caisse en XAF avec un float quotidien de 500 000 XAF.

Reçoit aujourd'hui 25 à 40 transferts/jour, marge moyenne de 1 200 XAF/op.

Cherche à optimiser ses commissions et fidéliser ses clients via PayBID.

Frustration principale : pas de visibilité sur la concurrence agent-à-agent.

## 2.3 Segmentation et hiérarchie de besoins

| Segment | Volume cible | Besoin principal | Tier KYC |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants diaspora | 50 €–200 € | Frais très bas | Tier 1 |
| Familles régulières | 150 €–500 € | Fiabilité, suivi temps réel | Tier 2 |
| Entrepreneurs / commerçants | 500 €–5 000 € | Volume, multi-devises | Tier 3 |
| Ponctuels (mariages, urgences) | 1 000 €–20 000 € | Disponibilité immédiate | Tier 3 |

# 3. Volumes prévisionnels

## 3.1 Modèle de croissance trimestrielle (Année 1)

| Trimestre | Nouveaux utilisateurs | MAU cumul | GMV trimestriel | Transferts/trim. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1 500 | 1 200 | 240 000 € | 950 |
| T2 | 4 500 | 5 100 | 1 100 000 € | 4 400 |
| T3 | 12 000 | 15 500 | 3 500 000 € | 14 200 |
| T4 | 25 000 | 37 000 | 9 800 000 € | 39 200 |
| Année 1 total | 43 000 | 37 000 (fin Y1) | 14,6 M€ | 58 750 |

## 3.2 Projection sur 36 mois (volume annuel)

| Année | MAU fin année | GMV annuel | Revenu net SendFloo |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 37 000 | 14,6 M€ | 263 K€ |
| Y2 | 180 000 | 120 M€ | 2,16 M€ |
| Y3 | 550 000 | 440 M€ | 7,92 M€ |

# 4. Revenus attendus

SendFloo monétise via 4 leviers complémentaires :

## 4.1 Commission plate-forme (revenu principal)

Prélevée sur chaque transfert COMPLETED.

Taux moyen pondéré attendu : 0,8 % du montant + 0,80 € fixe.

Exemple sur 250 € : commission 0,8 % × 250 + 0,80 = 2,80 € net.

## 4.2 Abonnement PayBID Agent (revenu récurrent)

Plan PayBID : 9,90 €/mois ou 99 €/an.

Plan Super-Agent : 49 €/mois.

Objectif M+12 : 2 500 agents PayBID × 9,90 € × 12 = 297 000 €/an.

## 4.3 Spread sur taux de change (revenu indirect)

Sur chaque conversion EUR ↔ XAF/XOF, SendFloo applique une marge de 0,5 à 1,2 % sur le taux interbancaire. Cette marge est transparente (affichée à l'utilisateur).

## 4.4 Partenariats commerciaux

Affiliations avec opérateurs Mobile Money (rev-share 0,1 à 0,3 %).

API B2B futur (post-V1) pour entreprises avec employés diaspora.

## 4.5 P&L synthétique année 3

| Source de revenu | Année 3 (€) | % du total |
| --- | --- | --- |
| Commission plate-forme (~0,8 % × 440 M€) | 3 520 000 | 65 % |
| Abonnements PayBID + Super-Agent | 750 000 | 14 % |
| Spread FX (~0,7 % × 440 M€) | 3 080 000 | 57 % |
| Partenariats (rev-share) | 440 000 | 8 % |
| Total revenus bruts | 7 790 000 | 100 % |

# 5. Structure de coûts

## 5.1 Coûts variables (par transaction)

| Poste | Coût moyen / transaction |
| --- | --- |
| Frais paiement entrant (Stripe / PayPal) | 1,4 % + 0,25 € |
| Frais paiement sortant (Mobile Money / Banque) | 0,5 à 1 % |
| Coût de l'agent (commission moyenne reversée) | 1,8 % à 3,2 % |
| Coût TX support / KYC moyen | 0,15 € |
| Total coût variable | ~3,5 % à 5,5 % |

## 5.2 Coûts fixes annuels (Year 3)

| Catégorie | Montant annuel |
| --- | --- |
| Salaires & charges (équipe 25 personnes) | 1 800 000 € |
| Infrastructure cloud + monitoring | 120 000 € |
| Licences SaaS (Stripe, Twilio, Segment...) | 85 000 € |
| Marketing & acquisition | 900 000 € |
| Compliance + audits | 200 000 € |
| Locaux + fonctions support | 180 000 € |
| Total coûts fixes | 3 285 000 € |

# 6. ROI prévisionnel

| Année | Revenus | Coûts totaux | EBITDA | Investissement cumulé | ROI cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 263 K€ | 1 050 K€ | -787 K€ | 1 050 K€ | -75 % |
| Y2 | 2 160 K€ | 2 100 K€ | +60 K€ | 2 990 K€ | -23 % |
| Y3 | 7 790 K€ | 5 200 K€ | +2 590 K€ | 5 600 K€ | +91 % |

Point mort opérationnel attendu : Q3 Y2. Payback complet de l'investissement initial à fin Y3.

# 7. Risques business

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai d'agrément EMI > 12 mois | Moyenne | Critique | Partenariat initial avec EMI existant |
| Concurrent local lance enchère similaire | Faible | Moyen | Avance technologique + UX différenciante |
| Volatilité FX > 10 % | Moyenne | Élevé | Couverture FX dynamique + spread protecteur |
| CAC > 25 €/utilisateur | Moyenne | Élevé | Programme parrainage + organic growth |
| Fraude opérationnelle (agent collusion) | Moyenne | Critique | Système scoring + audit aléatoire + sanctions |
| Panne Mobile Money corridor clé | Moyenne | Élevé | Multi-partenaires (MTN + Orange + Wave) par corridor |
| Perte d'agrément suite à incident AML | Faible | Critique | Compliance Officer + équipe AML dédiée |