SENDFLOO · documentation projet

Gouvernance projet

SendFloo — Pilotage, instances et circuits de décision

| Code document | SF-PMO-GOV-003 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Sponsors et exécutifs

2. Comité projet (PMO)

3. Rôles et responsabilités (RACI)

4. Circuits de décision

5. Instances de suivi

6. Fréquence des réunions

7. Gestion des escalades

# 1. Sponsors et exécutifs

La gouvernance du projet SendFloo repose sur 3 niveaux : exécutif (sponsors), opérationnel (Comité Projet) et tactique (équipes Scrum / opérations terrain).

## 1.1 Sponsors

| Rôle | Nom | Mission |
| --- | --- | --- |
| Sponsor exécutif principal | Direction Générale | Garant de l'alignement avec la stratégie globale, valide le budget annuel et les jalons majeurs. |
| Sponsor co-fondateur produit | CEO / Severin F. | Vision produit, arbitrages roadmap, communication externe. |
| Sponsor co-fondateur technique | CTO / Jules M. | Architecture, sécurité, qualité technique. |
| Sponsor finances | CFO (à recruter) | Garant du modèle économique et du pilotage budgétaire. |

# 2. Comité projet (PMO)

Le Comité Projet est l'instance hebdomadaire de pilotage opérationnel. Sa composition :

Product Owner

CTO / Lead Architecte

Head of Operations

Head of Compliance

Head of Marketing (à compter de M+6)

Scrum Master / Chef de projet

Le Comité valide les sprints, gère les arbitrages d'urgence, et fait remonter les blocages critiques au Sponsor exécutif.

# 3. Rôles et responsabilités (RACI)

Matrice RACI sur les principales activités du projet. R = Responsable, A = Accountable, C = Consulté, I = Informé.

| Activité | Sponsor | PO | CTO | Head Ops | Head Compliance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition roadmap | A | R | C | C | C |
| Architecture technique | I | C | AR | I | C |
| Politique KYC / AML | I | C | C | C | AR |
| Onboarding agents | I | C | I | AR | C |
| Communication crise | AR | R | C | R | C |
| Audit annuel | A | I | C | C | R |
| Validation MEP | A | R | R | R | R |

# 4. Circuits de décision

## 4.1 Décisions opérationnelles courantes

Validation user story / backlog : PO (autonomie).

Choix techniques mineurs : CTO (autonomie).

Recrutement junior / freelance : Manager direct + RH.

## 4.2 Décisions tactiques

Changement de scope sprint > 30 % : Comité Projet.

Choix d'un nouveau partenaire technique : Comité Projet + Sponsor finances.

Réorientation roadmap trimestrielle : Comité Projet + Sponsor exécutif.

## 4.3 Décisions stratégiques

Budget annuel : Sponsor exécutif + Board.

Lancement nouveau corridor pays : Sponsor exécutif + Compliance + Marketing.

Acquisition externe / partenariat majeur : Sponsor exécutif + Board.

# 5. Instances de suivi

| Instance | Fréquence | Participants | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily stand-up dev | Quotidien (15 min) | Squad dev | Avancement, blocages |
| Sprint review + démo | Bi-hebdo | Toute l'équipe + Sponsor | Démo, feedback |
| Rétrospective sprint | Bi-hebdo | Squad | Plan d'amélioration |
| Comité Projet | Hebdo (1h) | PMO complet | Décisions tactiques, escalades |
| Steering Committee | Mensuel (2h) | Sponsors + PMO | Validation jalons, budget |
| Board (Investisseurs) | Trimestriel | Sponsors + Board | Reporting financier + KPI |
| Comité Sécurité / Compliance | Bimensuel | CTO + Head Compliance + DPO | Audit, conformité |
| Comité Réseau Agents | Mensuel | Head Ops + 5 agents pilotes | Feedback terrain |

# 6. Fréquence des réunions

Synthèse hebdo type :

Lundi 09h00 — Comité Projet (PMO complet).

Mardi → Vendredi 09h00 — Daily standup squad dev.

Mardi 16h00 (semaine impaire) — Sprint review + démo.

Vendredi 14h00 (semaine impaire) — Rétrospective sprint.

1er jeudi du mois — Steering Committee (sponsors).

Dernier vendredi du trimestre — Board investisseurs.

# 7. Gestion des escalades

## 7.1 Niveaux d'escalade

| Niveau | Critère déclencheur | Délai prise en charge | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 — Opérationnel | Bug non bloquant, demande standard | ≤ 4h ouvrées | Squad lead |
| N2 — Tactique | Blocage sprint, dépendance partenaire | ≤ 1 jour ouvré | PMO / Comité Projet |
| N3 — Stratégique | Incident critique, perte de fonds, breach | ≤ 2h | Sponsor exécutif + CTO |
| N4 — Crise majeure | Atteinte réputation, panne > 4h, fraude | Immédiat | CEO + Comm de crise |

## 7.2 Procédure escalade N3 / N4

Détection — toute personne du projet peut déclencher une escalade par message « ESCALADE NIVEAU X » dans Slack #pmo-critical.

Triage immédiat — l'Officier d'astreinte (rotation hebdo) confirme le niveau dans les 15 minutes.

Activation cellule — N3 : CTO + PO + Head Ops convoqués ; N4 : CEO + Comm activés.

Communication — toutes les 30 minutes en interne, toutes les 2h en externe le cas échéant.

Post-mortem — sous 5 jours ouvrés, document publié + actions correctives planifiées.