SENDFLOO · documentation projet

Note de cadrage projet

SendFloo — Plateforme de transfert d'argent par enchère inversée

| Code document | SF-PMO-NC-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Objectif du projet

2. Contexte et problème à résoudre

3. Périmètre

4. Hors périmètre

5. Parties prenantes

6. Hypothèses

7. Contraintes

8. Budget estimatif

9. Planning macro

10. Critères de succès

# 1. Objectif du projet

Le projet SendFloo a pour objectif de construire et lancer une plateforme de transfert d'argent international fondée sur un mécanisme inédit : l'enchère inversée en temps réel. Là où les acteurs traditionnels du marché (Western Union, MoneyGram, Wise) imposent un tarif fixe ou semi-dynamique, SendFloo met les agents locaux en compétition pendant 30 secondes pour proposer le meilleur taux de frais à l'expéditeur.

L'ambition de SendFloo est triple :

Réduire le coût moyen d'un transfert d'argent de la diaspora vers l'Afrique de 35 % à 50 % par rapport aux acteurs en place, en redistribuant la marge captée par les intermédiaires aux exépditeurs et aux agents.

Offrir une expérience utilisateur native, multilingue (7 langues), accessible et inclusive : enchère live, suivi temps réel, biométrie, paiements 100 % in-app, support 24/7.

Construire un réseau de confiance composé d'agents certifiés, notés, rémunérés équitablement, avec une gouvernance opérationnelle reproductible dans 250+ pays.

## Objectifs SMART

| Objectif | Métrique | Cible | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquisition utilisateurs | MAU (Monthly Active Users) | 50 000 | M+12 |
| Volume transféré | GMV cumulé | 100 M€ | M+18 |
| Réseau agents actifs | Agents Approuvés | 2 500 | M+12 |
| Économies utilisateur moyennes | % de gain vs concurrents | ≥ 35 % | Dès M+3 |
| Taux de réussite transferts | % complétés vs initiés | ≥ 98 % | Dès M+6 |
| NPS produit | Net Promoter Score | ≥ 55 | M+12 |
| Couverture corridors | Nombre de corridors actifs | 150 | M+18 |

# 2. Contexte et problème à résoudre

## 2.1 Marché global du transfert international

Le marché mondial des transferts internationaux personnels (remittances) représente selon la Banque Mondiale 860 milliards USD en 2024, dont environ 100 milliards à destination de l'Afrique subsaharienne. La croissance annuelle moyenne (CAGR) se situe entre 5 et 7 %. Pour les corridors France ↔ Afrique de l'Ouest et France ↔ Afrique Centrale, le volume estimé est de 7 à 9 milliards EUR/an, avec un coût moyen pour l'expéditeur de 5 à 8 % du montant transféré.

## 2.2 Problème identifié

Frais excessifs et opaques : 5 à 8 % du montant en moyenne, avec des taux de change cachés.

Faible transparence sur la chaîne de valeur : l'utilisateur ignore qui touche quoi.

Délais de livraison variables et peu prévisibles, surtout en zone rurale.

Mauvaise expérience utilisateur sur mobile : applications datées, vérifications interminables.

Réseau d'agents fragmenté, mal rémunéré, peu fidélisé.

Accès limité à certaines régions / villes secondaires.

## 2.3 Solution proposée

SendFloo introduit un mécanisme d'enchère inversée de 30 secondes : l'expéditeur indique le montant, le pays et la ville de destination. Tous les agents disponibles et accrédités dans le corridor reçoivent l'offre en temps réel (WebSocket). Pendant 30 secondes, ils peuvent proposer leur taux de commission (entre une borne min et max imposée par la règle de gestion plate-forme). L'expéditeur voit en direct chaque offre arriver et choisit l'agent qu'il préfère (souvent, mais pas toujours, le moins cher : la note de l'agent, sa distance, sa langue peuvent influer).

# 3. Périmètre

## 3.1 Périmètre fonctionnel

Application mobile SENDBID (iOS + Android) pour les expéditeurs : compte, KYC, wallet FlooMoney, transfert, enchère, suivi.

Application mobile PAYBID (iOS + Android) pour les agents : KYC pro, float multi-devises, enchères entrantes, retraits, QR code.

Site web marketing public (sendfloo.sendbid.app + sendbid.app) : 6 pages (accueil, fonctionnalités, tarifs, FAQ, à propos, téléchargement).

Panneaux web Admin / Super-Admin / Partner-Admin / Agent / Super-Agent : tableaux de bord, gestion utilisateurs, suivi transactions, réconciliation, override commission.

API publique JSON FastAPI : endpoints authentifiés (clients & agents), endpoints publics (corridors, FX), webhooks Stripe / PayPal.

Intégrations paiements : Stripe (carte), PayPal, Mobile Money (MTN, Orange, Wave, Moov).

Système de notifications : push (FCM/APN), email (SendGrid), SMS (Twilio).

Mécanisme d'enchère temps réel : WebSocket, broadcast par corridor, fenêtre 30 secondes, gestion 'next round'.

## 3.2 Périmètre géographique

Le lancement initial cible 6 corridors prioritaires :

| Corridor | Volume estimé / an | Lancement |
| --- | --- | --- |
| France → Cameroun | 1,8 Mds € | M0 (MVP) |
| France → Sénégal | 1,2 Mds € | M0 (MVP) |
| France → Côte d'Ivoire | 1,1 Mds € | M+3 |
| France → Maroc | 1,5 Mds € | M+3 |
| UK → Nigéria | 2,0 Mds € | M+6 |
| USA → Mexique | 12 Mds € | M+9 (vague 2) |

# 4. Hors périmètre

Les éléments suivants ne font PAS partie de la première version livrable :

Cryptomonnaies (BTC, ETH, USDC) — exploration prévue en V2.

Crédit consommation, micro-financement, assurance — produits annexes non-priorisés.

B2B (paiements professionnels, paie internationale) — réservé à une roadmap dédiée.

Cartes bancaires SendFloo physiques — out-of-scope MVP.

Chatbot IA support client (utilisation Live agent uniquement en V1).

API publique pour partenaires tiers — réservé V2 (post-stabilisation).

Compatibilité Windows Phone, BlackBerry, KaiOS.

Site web client (les paiements et transferts se font UNIQUEMENT via app mobile).

# 5. Parties prenantes

| Rôle | Identité / Entité | Responsabilité principale | Impliqué dans |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor exécutif | Direction Générale | Vision, arbitrages stratégiques | Comité de pilotage mensuel |
| Product Owner | Severin F. | Roadmap, priorisation backlog | Sprints, daily, démo |
| CTO / Lead Architecte | Jules M. | Architecture, sécurité, build | Toutes décisions techniques |
| Head of Operations | Anne K. | KYC, support, agents | SOP, gestion réseau agents |
| Head of Compliance | Marc D. | AML/CFT, KYC, audit | Politique conformité, contrôles |
| Head of Marketing | À recruter | Acquisition, partenariats | Lancement corridors |
| DPO (Délégué Protection Données) | Externe | RGPD, registre traitements | Politique données |
| Investisseurs / Board | Fonds + Business Angels | Validation budget, jalons | Reporting trimestriel |
| Partenaires paiements | Stripe, PayPal, MTN, Orange | Acquisition fonds, KYC reverse | Intégration, SLA |
| Régulateur EU | ACPR (France) / BCEAO (zone UEMOA) | Agrément EMI/PSP | Dossiers réglementaires |
| Auditeur externe | Cabinet à désigner | Audit annuel comptes & sécurité | Audit annuel |

# 6. Hypothèses

L'agrément EMI (ou contrat de partenariat avec un EMI existant) est obtenu avant la mise en production.

Les partenaires Mobile Money valident l'intégration sandbox puis production dans les 90 jours.

Les flux de change EUR / XAF / XOF / NGN restent dans la fourchette habituelle (volatilité < ±5 %) durant la phase de lancement.

Le coût d'acquisition utilisateur (CAC) reste inférieur à 18 € par utilisateur activé.

Le réseau d'agents pilote (60 agents en zone Yaoundé/Douala/Dakar) accepte les conditions tarifaires plate-forme.

Les utilisateurs cibles disposent d'un smartphone sous iOS ≥ 13 ou Android ≥ 8.0.

La connectivité réseau est suffisamment stable pour supporter les WebSocket d'enchère en zone urbaine et péri-urbaine.

# 7. Contraintes

## 7.1 Contraintes réglementaires

Respect Directive DSP2 (UE) + Loi 2024-364 sur les services de paiement français.

KYC graduel 3 niveaux selon volume : Tier 1 (basique, ≤ 500 €/jour), Tier 2 (ID validé, ≤ 5 000 €/jour), Tier 3 (justificatifs complets, ≤ 20 000 €/jour).

Conservation documentaire AML/CFT : 5 ans après dernière transaction.

Déclaration TRACFIN obligatoire pour toute opération suspecte.

RGPD : DPO désigné, registre des traitements, droit à l'effacement implémenté.

## 7.2 Contraintes techniques

Délai d'enchère figé à 30 secondes (UX et règle métier).

Backend hébergé en UE (Frankfurt ou Paris) pour la conformité RGPD.

Backup MongoDB quotidien avec rétention 14 jours minimum + externalisation S3 chiffrée hebdomadaire.

Authentification multi-facteur obligatoire pour tout compte admin / agent / super-agent.

Tous les flux applicatifs en HTTPS / TLS 1.3 minimum.

## 7.3 Contraintes budgétaires

Budget plafonné à 1,2 M€ pour les 18 premiers mois (build + lancement), tel que validé par le Comité Exécutif.

# 8. Budget estimatif

| Poste | Détail | Coût (€) | % total |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe produit & tech (CDI + freelance) | 12 personnes en moyenne sur 18 mois | 780 000 | 65 % |
| Infrastructure cloud + monitoring | VPS, MongoDB Atlas, CDN, monitoring | 48 000 | 4 % |
| Licences logicielles (SaaS) | Stripe fees, SendGrid, Twilio, Github, Linear | 32 000 | 2,7 % |
| Agrément EMI + frais juridiques | Dépôt + cabinet + Compliance Officer | 120 000 | 10 % |
| Marketing & acquisition | Ads, influencers, événements, contenu | 150 000 | 12,5 % |
| Réserve (10 % imprévus) | Buffer projet | 70 000 | 5,8 % |
| TOTAL | — | 1 200 000 | 100 % |

# 9. Planning macro

| Phase | Jalons | Date estimée |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage & spécifications | Note de cadrage, business case validés | M-1 |
| Phase 1 — Build MVP (mobile + backend) | Comptes, KYC Tier 1, wallet, transfert simple | M+3 |
| Phase 2 — Enchère temps réel + agents | WebSocket, panel agent, intégration Mobile Money | M+6 |
| Phase 3 — Beta fermée corridor France ↔ Cameroun | 60 agents pilotes, 500 clients testeurs | M+8 |
| Phase 4 — Lancement public 2 corridors | Marketing, ads, SEO, partenariats | M+10 |
| Phase 5 — Scale 6 corridors + V2 features | Expansion géo, programme fidélité | M+15 |
| Phase 6 — Audit & agrément EMI propre | Indépendance opérateur paiement | M+18 |

# 10. Critères de succès

Le succès du projet sera évalué selon 5 dimensions :

| Dimension | Indicateur | Seuil de succès |
| --- | --- | --- |
| Adoption | MAU à M+12 | ≥ 50 000 |
| Économie | GMV cumulé à M+18 | ≥ 100 M€ |
| Qualité produit | NPS produit | ≥ 55 |
| Fiabilité | Taux de transferts complétés | ≥ 98 % |
| Conformité | Aucune sanction réglementaire majeure | 0 incident bloquant |

⚡ Critère bloquant Tout incident de sécurité critique (vol de fonds, breach RGPD) constituera un échec indépendamment des autres KPI. La sécurité prime sur toutes les autres dimensions.