SENDFLOO · documentation projet

User stories & backlog produit

SendFloo — Stories sprint par sprint avec critères d'acceptation

| Code document | SF-PRD-US-003 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Définition du DONE

2. Backlog par épopée

3. User stories détaillées (échantillon)

4. Priorisation et dépendances

# 1. Définition du DONE

Code mergé sur main + revue par au moins 1 dev senior.

Tests unitaires écrits, couverture > 70 % sur les modules touchés.

Tests E2E (Playwright pour panels, Detox pour mobile) passants.

Critères d'acceptation validés par PO en démo sprint.

Documentation mise à jour (README, OpenAPI, notion).

Aucun bug bloquant ouvert sur la story.

Déployé en staging et fumé manuellement.

Aucune régression détectée sur smoke tests automatisés.

# 2. Backlog par épopée

| Épopée | Stories | Priorité | Sprint cible |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 — Auth & onboarding | 12 | P0 | S1 → S3 |
| E2 — Wallet FlooMoney | 9 | P0 | S2 → S4 |
| E3 — KYC graduel | 11 | P0 | S3 → S6 |
| E4 — Transfert simple (sans enchère) | 8 | P0 | S4 → S5 |
| E5 — Enchère temps réel | 14 | P0 | S5 → S8 |
| E6 — App agent PAYBID | 16 | P0 | S6 → S10 |
| E7 — Panels web Admin/Agent/Super | 10 | P1 | S8 → S11 |
| E8 — Notifications push/email/sms | 7 | P1 | S6 → S9 |
| E9 — i18n + dark mode | 6 | P1 | S9 → S11 |
| E10 — Biométrie + sécurité avancée | 5 | P1 | S10 → S12 |
| E11 — Programme fidélité agents | 4 | P2 | S12 → S14 |
| E12 — Réconciliation comptable | 6 | P2 | S11 → S13 |

# 3. User stories détaillées (échantillon)

## US-105 — Démarrer une enchère depuis l'app client

En tant que client KYC Tier ≥ 1 avec solde suffisant, je veux pouvoir démarrer une enchère de 30 secondes en sélectionnant un montant, un bénéficiaire et un mode de livraison, afin d'obtenir le meilleur frais agent disponible.

Critères d'acceptation :

Le bouton « Démarrer l'enchère » est désactivé si solde < montant + frais plate-forme.

Le bouton est désactivé si aucun bénéficiaire n'est sélectionné.

Au clic, le statut du transfert passe à BIDDING + chrono 30s démarre.

Un événement WebSocket est broadcasté à tous les agents du corridor.

Si aucun bid n'est reçu après 30s, un bandeau propose « Relancer un round » (max 3).

L'animation du chrono est visible et précise (mise à jour chaque seconde).

Dépendances :

US-090 (création du wallet)

US-095 (gestion solde)

US-100 (bénéficiaire valide)

US-130 (broadcast WebSocket agent)

## US-180 — Soumettre un bid en tant qu'agent

En tant qu'agent PAYBID approuvé et en ligne, je veux pouvoir soumettre un bid (taux de commission) sur une enchère active dans mon corridor, afin de remporter le transfert et générer une commission.

Critères d'acceptation :

Le formulaire bid est accessible uniquement aux agents status=approved.

Le taux saisi doit être entre frais_min_corridor et frais_max_corridor.

L'agent ne peut pas soumettre plus de 3 bids sur une même enchère.

Le bid soumis est immédiatement visible côté client (latence WebSocket < 200ms).

Un toast de confirmation s'affiche côté agent après chaque soumission.

Si l'enchère est déjà finie quand le bid arrive, message d'erreur clair.

# 4. Priorisation et dépendances

La priorisation suit la méthode RICE (Reach × Impact × Confidence / Effort).

| Story type | P0 (must) | P1 (should) | P2 (could) | P3 (won't) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagement utilisateur | Inscription, KYC Tier 1, transfert simple | Notifications push | Programme fidélité | B2B API |
| Mécanisme produit | Enchère 30s, sélection agent, remise QR | Multi-rounds, recommandation IA | Mode hors-ligne | Crypto |
| Sécurité | JWT, bcrypt, PIN, OTP, audit log | Biométrie native, 2FA email | Geo-blocking, fraud score IA | Hardware token |
| Conformité | KYC 3 tiers, plafonds, sanctions screening | Déclaration TRACFIN auto | Reporting BCE | Crypto AML |