SENDFLOO · documentation projet

Cartographie des risques

SendFloo — Identification, mitigation, monitoring

| Code document | SF-COM-RIS-002 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Risques opérationnels

2. Risques de fraude

3. Risques conformité

4. Risques techniques

5. Risques partenaires

6. Criticité et plans de mitigation

# 1. Risques opérationnels

| Risque | Probabilité | Impact | Contrôle existant |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur saisie agent | Moyenne | Moyen | Double validation + audit |
| Float agent insuffisant | Moyenne | Moyen | Alerte seuil + auto-disable |
| Indisponibilité système | Faible | Critique | Monitoring + PCA |
| Erreur réconciliation | Faible | Élevé | Cron quotidien + alerte |

# 2. Risques de fraude

| Type | Mitigation |
| --- | --- |
| Usurpation identité | KYC + selfie live + scoring |
| Carte volée | 3DSecure obligatoire + check Stripe Radar |
| Collusion agent ↔ client | Audit aléatoire + scoring patterns |
| Smurfing (fractionnement) | Velocity check + plafond consolidé |
| Phishing | Sensibilisation utilisateurs + alerte connexion |

# 3. Risques conformité

Non-déclaration TRACFIN → sanction ACPR + perte agrément.

Conservation insuffisante (< 5 ans) → amende RGPD/AML.

Sanctions screening défaillant → exposition pénale.

Mitigations : compliance officer dédié + revues trimestrielles + audit externe annuel.

# 4. Risques techniques

Faille sécurité (XSS, SQL injection, RCE) → audit pen-test annuel.

Perte de données → backups quotidiens + tests restauration mensuels.

Dépendance fournisseur (Stripe, MongoDB Atlas) → SLA contractuels + multi-cloud cible Y2.

Bug critique en prod → release pipeline avec staging + canary deploys.

# 5. Risques partenaires

Défaillance partenaire Mobile Money → multi-partenaires par corridor.

Changement de tarification Stripe → modèle de coût absorbable jusqu'à +20 %.

Hacking partenaire → audit annuel des intégrations + tokens limités.

# 6. Criticité et plans de mitigation

Synthèse matricielle :

| Catégorie | Risques majeurs identifiés | Plan d'action |
| --- | --- | --- |
| Opérationnel | 4 | PCA + SOP + formation continue |
| Fraude | 5 | Scoring + compliance team + sanctions |
| Conformité | 4 | Audit + revues trimestrielles |
| Technique | 4 | Pen-test + monitoring + backups |
| Partenaires | 3 | Multi-fournisseurs + SLA contractuels |