SENDFLOO · documentation projet

Procès-verbal de recette / UAT

SendFloo — Validation finale métier avant MEP

| Code document | SF-QUA-PV-003 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Périmètre testé

2. Tests réalisés

3. Anomalies restantes (cosmétiques)

4. Réserves

5. Validation métier

6. Décision Go / No Go

# 1. Périmètre testé

Application mobile SENDBID v1.0.0 (iOS + Android).

Application mobile PAYBID v1.0.0.

Panneaux web Admin / Agent / Super-Agent.

Backend API + WebSocket.

Intégrations : Stripe (live), PayPal (live), Twilio, SendGrid.

# 2. Tests réalisés

167 cas de tests sur les parcours nominaux et d'erreur.

12 scénarios E2E mobile (Detox).

43 tests Playwright sur les panels web.

Tests de charge : 500 RPS sur 30 min sans dégradation.

Audit sécurité externe (Synacktiv) : 3 findings mineurs corrigés.

# 3. Anomalies restantes (cosmétiques)

| ID | Description | Impact | Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-042 | Spacing irrégulier écran wallet iOS | UX mineur | Fix sprint S+1 |
| BUG-058 | Traduction manquante ES sur écran notation | UX mineur | Fix sprint S+1 |
| BUG-061 | Animation lente sur Android < 9 | Perf mineur | Optim sprint S+2 |

# 4. Réserves

KYC Tier 3 : workflow manuel en attendant intégration partenaire automatisé (cible M+3).

Mode crypto : non-implémenté (hors périmètre V1).

Notifications push iOS : impossible à tester sans build production (cible M+1 post-release).

# 5. Validation métier

PO : ✅ Validé

Head Ops : ✅ Validé

Head Compliance : ✅ Validé sous condition d'achèvement KYC Tier 3 dans 90j

CTO : ✅ Validé

Sponsor exécutif : ✅ Validé

# 6. Décision Go / No Go

DÉCISION : ✅ GO POUR MISE EN PRODUCTION.

Date MEP cible : J+3 après signature PV.

Fenêtre MEP : 02h00 UTC (faible trafic).

Plan de rollback validé et testé.