SENDFLOO · documentation projet

Stratégie de test

SendFloo — Approche globale pour qualifier la solution

| Code document | SF-QUA-STR-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Périmètre de test

2. Types de test

3. Tests unitaires

4. Tests d'intégration

5. Tests E2E

6. Tests sécurité

7. Tests performance

8. Tests non-régression

9. Rôles de validation

# 1. Périmètre de test

Backend FastAPI : tous les endpoints REST + WebSocket.

Mobile apps SENDBID + PAYBID (iOS + Android).

Panels web Admin, Agent, Super-Agent.

Intégrations externes : Stripe, PayPal, Twilio, SendGrid, Mobile Money.

# 2. Types de test

| Type | Outil | Couverture cible |
| --- | --- | --- |
| Unitaire backend | pytest | ≥ 70 % |
| Unitaire mobile | Jest + RNTL | ≥ 60 % |
| Intégration API | pytest + httpx | 100 % endpoints |
| E2E mobile | Detox / Maestro | Parcours critiques |
| E2E web | Playwright | Tous les panels |
| Sécurité | ZAP, manuel | Pen-test annuel |
| Performance | k6, Locust | Endurance 30 min, 500 RPS |
| Non-régression | Pipeline CI auto | À chaque merge |

# 3. Tests unitaires

Chaque fonction métier critique testée isolément.

Mocks pour tous les services externes.

Run automatique à chaque commit + bloque le merge si fail.

# 4. Tests d'intégration

Setup base MongoDB de test + seeds.

Test cycle complet (signup → KYC → transfer → completion).

Run sur staging avant chaque release.

# 5. Tests E2E

Parcours utilisateur complet sur device réel ou simulateur.

Capture screenshots à chaque étape.

Validation des notifications (push, email, SMS).

# 6. Tests sécurité

OWASP Top 10 : XSS, SQLi, CSRF, IDOR, auth bypass...

Pen-test externe annuel (Synacktiv ou équivalent).

Scan vuln automatique : Snyk + Dependabot.

# 7. Tests performance

Endurance : 500 RPS pendant 30 min, monitoring CPU/RAM/latence.

Stress : ramp-up jusqu'à 2 000 RPS, point de bascule mesuré.

Soak test : 24h continu avec trafic normal, détection memory leak.

# 8. Tests non-régression

Suite automatisée Playwright + pytest en CI.

Bloque le merge si > 0 test fail.

Run nocturne complet sur staging.

# 9. Rôles de validation

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Dev | Tests unitaires |
| QA | Tests intégration + E2E + non-régression |
| PO | Validation critères d'acceptation |
| Security Lead | Tests sécurité |
| Compliance | Tests conformité KYC/AML |