SENDFLOO · documentation projet

Plan de déploiement

SendFloo — Mise en production étape par étape

| Code document | SF-DEP-PLA-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'édition | 03/06/2026 |
| Auteur(s) | Direction Produit SendFloo |
| Destinataires | Comité de Pilotage, Équipes Technique & Métier |

# Sommaire

1. Prérequis

2. Étapes de déploiement

3. Ordre des opérations

4. Fenêtre de mise en production

5. Contrôles post-déploiement

6. Rollback plan

7. Responsabilités

# 1. Prérequis

VPS provisionné, accès SSH validé.

DNS configuré et propagé (TTL ≤ 3600s).

SSL Let's Encrypt installé.

MongoDB 8 installé + auth activée.

Backup .env de prod sécurisé (chmod 600).

Pipeline CI/CD opérationnel.

PV de recette signé.

# 2. Étapes de déploiement

1. Snapshot complet du VPS (rollback).

2. Pull du tag release depuis git.

3. pip install -r requirements.txt (backend).

4. yarn install && npx expo export (frontend web).

5. Restart backend via pm2.

6. nginx -t && reload nginx.

7. Smoke tests automatiques (curl 10 endpoints clés).

8. Tests manuels critiques (login admin + 1 transfer).

9. Validation Go par PMO.

10. Annonce MEP réussie sur Slack #release.

# 3. Ordre des opérations

Backend AVANT frontend (compatibilité des API).

Migrations MongoDB AVANT backend.

Nginx config en DERNIER (cache CDN éventuel à purger après).

# 4. Fenêtre de mise en production

Heure recommandée : 02h00 UTC (faible trafic).

Durée prévue : 30-60 min.

Communication aux utilisateurs : 24h avant via push + email.

# 5. Contrôles post-déploiement

Smoke tests automatiques (script /usr/local/bin/post_deploy_check.sh).

Vérification SSL valide (curl -I https://...).

Login admin + 1 transaction E2E.

Lecture logs sur 30 min (zéro erreur 5xx).

Vérification métriques Prometheus (latence, throughput).

# 6. Rollback plan

Trigger : > 5 % d'erreurs 5xx sur 5 min OU regression critique.

Étape 1 : git checkout previous tag + pip install + pm2 restart.

Étape 2 : restore frontend dist depuis snapshot.

Étape 3 : nginx reload.

Étape 4 : (si nécessaire) restore MongoDB depuis backup pré-MEP.

RTO target : ≤ 15 min.

# 7. Responsabilités

| Rôle | Mission |
| --- | --- |
| CTO | Décision Go/Rollback finale |
| Lead SRE | Exécution technique |
| PO | Validation fonctionnelle post-MEP |
| Comm | Annonce utilisateurs |
| Support | Monitoring tickets entrants |