Audit fonctionnel détaillé

Projet SendBID / PayBID

Généré le 20/07/2026 14:01

# Résumé exécutif

Ce document présente l'état détaillé des fonctionnalités déjà implémentées et opérationnelles dans le projet SendBID (application client) et PayBID (application agent). Le backend est développé en FastAPI avec une base de données MongoDB.

SendBID : application client pour envoyer/recevoir de l'argent, recharger et retirer.

PayBID : application agent pour les opérations de caisse (cash-in, cash-out, scan QR).

Backend FastAPI : authentification, wallet, paiements externes, admin panel.

Prérequis externes : clés API Stripe, PayPal, Twilio et SendGrid nécessaires pour les paiements réels.

# 1. SendBID — Application client

## 1.1 Authentification & onboarding

Le flux d'inscription et de connexion est fonctionnel.

| Fonctionnalité | État | Fichiers / Détails |
| --- | --- | --- |
| Inscription email + téléphone + pays | Opérationnel | sendbid/app/(auth)/signup.tsx + backend/routers/auth/core.py::register |
| Validation OTP email + téléphone | Opérationnel | Codes générés côté backend, envoyés par Twilio/SendGrid, visibles en dev |
| Login email / téléphone / profile_id | Opérationnel | backend/routers/auth/core.py::login |
| Création de PIN à 6 chiffres | Opérationnel | Obligatoire après inscription, gating via sendbid/app/_layout.tsx |
| Authentification biométrique | Partiel | Champ présent côté backend, activation UI non auditée |

## 1.2 Portefeuille (Wallet)

| Fonctionnalité | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Affichage du solde + devise | Opérationnel | Basé sur user.country et wallet.currency |
| Historique des transactions | Opérationnel | Onglet wallet |
| Sessions actives | Opérationnel | backend/routers/sessions.py |

## 1.3 Recharge du compte

La recharge peut se faire par carte bancaire (Stripe), PayPal, portefeuille mobile ou espèces. Les recharges par Mobile Money et PayPal forcent désormais la sélection d'un compte lié.

| Méthode | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Carte bancaire (Stripe) | Connecté, clé API requise | backend/services/payments.py utilise STRIPE_API_KEY |
| PayPal | Connecté, clés API requises | backend/routers/paypal.py utilise PAYPAL_CLIENT_ID + PAYPAL_SECRET |
| Portefeuille mobile (MoMo) | Opérationnel | Forçage de la sélection d'un compte lié dans recharge.tsx |
| Espèces | Opérationnel | Génération de QR code à présenter à un agent PayBID |

Améliorations récentes :

Le libellé 'Mobile Money' a été renommé en 'Portefeuille mobile'.

Si aucun compte lié n'existe, l'utilisateur est redirigé vers Profil → Comptes liés.

Les packages de recharge sont convertis dans la devise locale du pays.

## 1.4 Retrait d'argent

Le retrait est possible en espèces (chez un agent), par virement bancaire, par portefeuille mobile ou par PayPal. La sélection d'un compte lié est obligatoire.

| Méthode | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Espèces (QR agent) | Opérationnel | backend/routers/wallet/withdraw.py génère un QR |
| Virement bancaire | Opérationnel | Nécessite un compte bancaire lié actif |
| Portefeuille mobile | Opérationnel | Nécessite un compte MoMo lié actif |
| PayPal | Opérationnel | Nécessite un compte PayPal lié actif |

Améliorations récentes :

Sélection obligatoire d'un compte lié pour banque / MoMo / PayPal.

Pré-sélection automatique du premier compte actif correspondant.

Suppression de la saisie manuelle pour bank / MoMo / PayPal.

Tous les pays disposent désormais des 4 méthodes de retrait.

## 1.5 Comptes liés

| Fonctionnalité | État | Fichiers |
| --- | --- | --- |
| CRUD comptes bancaires / MoMo / PayPal | Opérationnel | sendbid/app/wallet/linked-accounts.tsx |
| API backend dédiée | Opérationnel | backend/routers/wallet/linked_accounts.py |
| Validation automatique (format) | Opérationnel | Endpoint /linked-accounts/{id}/verify |
| Liste de banques par pays | Opérationnel | sendbid/src/currency.ts |
| Liste d'opérateurs MoMo par pays | Opérationnel | sendbid/src/currency.ts |
| Évitement des doublons | Opérationnel | Vérifié côté backend |

## 1.6 Transferts et bénéficiaires

| Fonctionnalité | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Envoi à un autre utilisateur SendBID | Opérationnel | sendbid/app/transfer/new.tsx |
| Liste de bénéficiaires | Opérationnel | sendbid/app/beneficiaries.tsx |
| Envoi à un agent (cash-out) | Opérationnel | Via retrait espèces |

## 1.7 Profil & paramètres

| Fonctionnalité | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Modification infos personnelles | Opérationnel | sendbid/app/personal-info.tsx |
| Internationalisation | Opérationnel | FR, EN, ES, DE, IT, PT, AR dans sendbid/src/i18n/ |
| Notifications push | Présent | Gestion dans _layout.tsx |

## 1.8 Gestion des erreurs API

La fonction apiError() a été améliorée dans sendbid/src/api.ts et sendbid/src/src/api.ts. Elle privilégie le message exact du backend et fournit des fallbacks par code HTTP.

Messages explicites pour PIN incorrect, session invalide, accès refusé, etc.

L'erreur générique 'Email ou mot de passe incorrect' ne masque plus les erreurs backend.

# 2. PayBID — Application agent

PayBID est la variante agent de la même codebase Expo. Elle permet aux agents agréés de réaliser des opérations de caisse.

## 2.1 Authentification agent

| Fonctionnalité | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Login agent | Opérationnel | sendbid/app/paybid/login.tsx |
| Signup agent | Opérationnel | sendbid/app/paybid/signup.tsx |
| PIN agent | Opérationnel | Même mécanisme que le client |
| Variante paybid | Opérationnel | EXPO_PUBLIC_APP_VARIANT=paybid |

## 2.2 Tableau de bord agent

| Fonctionnalité | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Solde de caisse (float) | Opérationnel | Onglet Float |
| Historique des mouvements | Opérationnel | sendbid/app/paybid/movements.tsx |
| Statistiques agent | Opérationnel | sendbid/app/paybid/(tabs)/account.tsx |

## 2.3 Opérations de caisse

| Fonctionnalité | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Cash-in (dépôt espèces) | Opérationnel | sendbid/app/paybid/cash-recharge.tsx |
| Cash-out (retrait espèces) | Opérationnel | Scan du QR de retrait client |
| Scan QR | Opérationnel | sendbid/app/paybid/scan.tsx |
| Gestion de la caisse (float) | Opérationnel | sendbid/app/paybid/float.tsx |
| Opérations d'agence | Opérationnel | sendbid/app/paybid/agency-ops.tsx |

## 2.4 Transferts inter-agents

Transferts entre agents opérationnels via sendbid/app/paybid/transfer/

# 3. Backend FastAPI

## 3.1 Authentification

| Module | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Register / Login / Me / UpdateMe | Opérationnel | backend/routers/auth/core.py |
| PIN hash + vérification | Opérationnel | backend/core/security.py + require_pin |
| JWT Bearer token | Opérationnel | backend/core/deps.py |
| OTP email/téléphone | Opérationnel | backend/routers/auth/otp.py + services/notify.py |
| Sessions actives | Opérationnel | backend/routers/sessions.py |

## 3.2 Wallet

| Module | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Solde et transactions | Opérationnel | backend/routers/wallet/ |
| Retrait QR (cash-out agent) | Opérationnel | backend/routers/wallet/withdraw.py |
| Recharge espèces | Opérationnel | backend/routers/wallet/recharge.py |
| Comptes liés | Opérationnel | backend/routers/wallet/linked_accounts.py |

## 3.3 Paiements externes

| Module | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| Stripe | Intégré, clé requise | backend/services/payments.py — checkout + webhook |
| PayPal | Intégré, clés requises | backend/routers/paypal.py — order + capture |
| Conversion de devises | Opérationnel | Packages convertis dans la devise locale |

## 3.4 Admin / Monitoring

Panel web admin : backend/routers/web_panels/admin.py + backend/templates/panels/admin.html

Visualisation des transactions, utilisateurs, KYC depuis MongoDB

# 4. Devises et méthodes par pays

Tous les pays listés disposent désormais des 4 méthodes : espèces, banque, portefeuille mobile et PayPal.

| Pays | Devise | MoMo | Banque | PayPal | Cash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cameroun | XAF | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sénégal | XOF | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Côte d'Ivoire | XOF | Oui | Oui | Oui | Oui |
| France | EUR | Lydia / PayLib | Oui | Oui | Oui |
| Belgique | EUR | Payconiq | Oui | Oui | Oui |
| Allemagne | EUR | N26 / Klarna | Oui | Oui | Oui |
| Espagne | EUR | Bizum | Oui | Oui | Oui |
| Italie | EUR | Satispay | Oui | Oui | Oui |
| Suisse | CHF | TWINT | Oui | Oui | Oui |
| Royaume-Uni | GBP | Monzo / Revolut | Oui | Oui | Oui |
| États-Unis | USD | Venmo / Zelle / Cash App | Oui | Oui | Oui |
| Canada | CAD | Interac e-Transfer | Oui | Oui | Oui |
| Maroc | MAD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tunisie | TND | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Algérie | DZD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Congo, Gabon, Tchad, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin, Niger, RDC, Guinée, Madagascar | — | Oui | Oui | Oui | Oui |

# 5. État des APIs externes

| API | Intégration | Configuration requise | État sans clé |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe | Checkout + PaymentSheet | STRIPE_API_KEY | 'STRIPE_API_KEY is not configured' |
| PayPal | Orders v2 + Payouts | PAYPAL_CLIENT_ID, PAYPAL_SECRET, PAYPAL_MODE | 'PayPal non configuré' |
| Twilio | Validation téléphone + SMS OTP | Clés Twilio | Lookup/SMS désactivé en fallback |
| SendGrid | Email OTP | Clé SendGrid | Email OTP simulé en dev |

Conclusion : les routes et la logique sont connectées, mais elles nécessitent des clés d'API valides dans les variables d'environnement du backend pour fonctionner en production ou en test.

# 6. Fichiers créés ou modifiés récemment

## 6.1 Fichiers créés

sendbid/app/wallet/linked-accounts.tsx — gestion des comptes liés (client).

backend/routers/wallet/linked_accounts.py — API backend des comptes liés.

sendbid/services/ — services auxiliaires.

## 6.2 Fichiers modifiés

sendbid/src/api.ts + sendbid/src/src/api.ts — meilleure gestion des erreurs API.

sendbid/app/wallet/recharge.tsx — forçage compte lié pour MoMo/PayPal.

sendbid/app/wallet/withdraw.tsx — forçage compte lié pour banque/MoMo/PayPal.

sendbid/src/currency.ts — activation de toutes les méthodes pour tous les pays.

backend/routers/auth/core.py — registration OTP, has_pin, normalisation pays.

sendbid/src/i18n/*.ts — nouvelles traductions.

sendbid/app/beneficiaries.tsx, sendbid/app/transfer/new.tsx, sendbid/app/personal-info.tsx — corrections mineures.

backend/routers/payments.py, backend/routers/wallet/__init__.py — intégration packages et comptes liés.

backend/routers/web_panels/admin.py + backend/templates/panels/admin.html — panel admin.

7. Points de vigilance et tests recommandés

Vérifier les clés API Stripe / PayPal / Twilio / SendGrid dans le .env backend.

Tester un retrait avec PIN correct (demo@sendbid.com / PIN 123456) pour valider le message d'erreur.

Tester un retrait avec un compte lié pour chaque méthode (bank, momo, paypal).

Vérifier l'affichage des opérateurs MoMo en France / Canada / USA.

Compiler TypeScript : tsc --noEmit passe actuellement.

Tester l'ajout d'un compte lié et sa vérification automatique.

Vérifier que l'URL /admin du panel admin est accessible et protégée.